**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 17일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **Wiki 수정 및 보완** 2. **역할 분담 및 일정 정리** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| [깃허브 위키 양식] [예시 페이지 · KwonMoonjeong/module\_project1 Wiki (github.com)](https://github.com/KwonMoonjeong/module_project1/wiki/%EC%98%88%EC%8B%9C-%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80)  [역할 분담]  - WEB : 유승현, 황성호  - WAS : 이슬, 권문정(강사님과 원격)  - 발표자 : 유승현, 이슬  일정 정리 아래 참조 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| - WEB 서버/WAS 구축  - 자료 조사  - 깃허브 위키에 정리 | 2021.08.16(월) |
| - 깃허브 위키에 보완 및 수정  - WEB 서버/WAS 확인  - 데브옵스 강의자료 확인 | 2021.08.17(화) |
| - WEB 서버에 올릴 페이지 만들기  - WAS에 소스코드 적용 | 2021.08.18(수) |
| - 서비스 최종 점검 | 2021.08.19(목) |
| - 발표 스크립트 짜기  - 깃허브 최종 확인  - 발표 및 Q&A 준비 | 2021.08.20(금) |