**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 18일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **프록시 서버 조사 및 구축** 2. **WEB서버-WAS 연결 방법 조사** 3. **시스템 작업 전 사전 연습** 4. **Nginx와 Apache 차이점** 5. **위키 정리(프록시, Nginx와 Apache 차이점)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| [진행 상황 체크 (~8.17)]  - 깃허브 위키에 보완 및 수정 WEB 서버 : 유승현 WAS : 권문정 Hyper-V, 네트워크 : 이슬 Apache, Python : 황성호  - WEB 서버/WAS 확인 : 개인 컴퓨터에서 완료  - 데브옵스 강의자료 확인 : 각자 완료  [일정 변경]  2021.08.18(수)- 시스템 구축 연습 (추가)  - WEB 서버 페이지 구상 (추가)  2021.08.19(목)  - WAS에 소스코드 적용 (수요일에서 목요일로 변경됨) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| - WEB 서버/WAS 구축  - 자료 조사  - 깃허브 위키에 정리 | 2021.08.16(월) |
| - 깃허브 위키에 보완 및 수정  - WEB 서버/WAS 확인  - 데브옵스 강의자료 확인 | 2021.08.17(화) |
| - 시스템 구축 연습  - WEB 서버 페이지 구상 | 2021.08.18(수) |
| - 서비스 최종 점검  - WAS에 소스코드 적용 | 2021.08.19(목) |
| - 발표 스크립트 짜기  - 깃허브 최종 확인  - 발표 및 Q&A 준비 | 2021.08.20(금) |