**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 19일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **WEB서버 홈페이지 만들기** 2. **서비스 테스트** 3. **GET방식을 코딩할 때 어떻게 적용할지 찾아보기** 4. **Apache2 conf 파일 일부 수정 및 위키에 보충 설명 추가** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| [진행 상황 체크 (~8.18)]  [v] 프록시 서버 조사 및 구축  [v] WEB서버-WAS 연결 방법 조사  [v] 시스템 작업 전 사전 연습  [v] Nginx와 Apache 차이점  [v] 위키 정리(프록시) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| - WEB 서버/WAS 구축  - 자료 조사  - 깃허브 위키에 정리 | 2021.08.16(월) |
| - 깃허브 위키에 보완 및 수정  - WEB 서버/WAS 확인  - 데브옵스 강의자료 확인 | 2021.08.17(화) |
| - 시스템 구축 연습  - WEB 서버 페이지 구상 | 2021.08.18(수) |
| - 서비스 최종 점검 -> 금요일로 변경  - WAS에 소스코드 적용 -> 금요일로 변경 | 2021.08.19(목) |
| - 발표 스크립트 짜기  - 깃허브 최종 확인  - 발표 및 Q&A 준비 | 2021.08.20(금) |