**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 20일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **깃허브 위키 최종 점검 및 수정** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| [진행 상황 체크 (~8.19)]  [ ] WEB서버 홈페이지 만들기  \* GET 방식으로 간단한 WEB 서버 구성 및 테스트 성공  [ ] 서비스 테스트  [v] GET방식을 코딩할 때 어떻게 적용할지 찾아보기  [v] Apache2 conf 파일 일부 수정 및 위키에 보충 설명 추가  [오늘 한 일]  구성해둔 환경을 바탕으로 간단하게 발표 준비를 하면서 위키 수정 및 최종 정리를 했다 | 모듈1 프로젝트에서 산출된 코드의 수정본이 없어서 오늘 해야 할 일정의 대부분을 완료하지 못하였고, 자체적으로 Flask 한글 패치를 하다가 화면이 윈도우 화면으로 변경되었다. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| - WEB 서버/WAS 구축  - 자료 조사  - 깃허브 위키에 정리 | 2021.08.16(월) |
| - 깃허브 위키에 보완 및 수정  - WEB 서버/WAS 확인  - 데브옵스 강의자료 확인 | 2021.08.17(화) |
| - 시스템 구축 연습  - WEB 서버 페이지 구상 | 2021.08.18(수) |
| - 서비스 최종 점검 -> 금요일로 변경  - WAS에 소스코드 적용 -> 금요일로 변경 | 2021.08.19(목) |
| - 발표 스크립트 짜기  - 깃허브 최종 확인  - 발표 및 Q&A 준비 | 2021.08.20(금) |