**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 7월 19일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **1. 역할 분담 및 친해지기**  **2. 문서 작성(프로젝트 기획서, 요구사항 명세서, 주석 표준 – Python에 맞추어 수정, 개발 규칙 가이드 - Python에 맞추어 수정)**  **3. 필요한 기술 찾기** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 프로젝트 사전 역할 분담 및 문서 작성**  - 팀장 : 권문정  - 메인코드 작성자 : 이슬  - 크롤러 코드 작성자 : 유승현  - 데이터 정제 : 황성호  **2. 필요한 기술**  JSON 데이터 편집, 오픈 API를 활용하여 지도에 표시할 때 필요한 기술 혹은 문서들의 링크를 모아 놓은 목록  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19wpQa0JHNLsm7tpNIGmXrfQE6ntGUm5awL4StgY7WiQ/edit?usp=sharing  **3. 깃허브 참고 예정(Folium)**  [Folium — Folium 0.12.1 documentation (python-visualization.github.io)](http://python-visualization.github.io/folium/) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| API 계정 확인, 초기 코드 작성, 필요한 기술 찾기 | 7/20(화) |
| 코드 작성(예방접종 센터 JSON 데이터 정제, 오픈API를 활용하여 지도 위치 표시) | 7/21(수), 7/22(목) |
| 최종 코드 작성 및 테스트 | 7/23(금) |