**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 7월 20일 | 팀명 | 1조 | 작성자 | 권문정 |
| 참석자 | 권문정, 유승현, 이슬, 황성호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **API 계정 확인** 2. **초기 코드 작성 (데이터 수집, 함수 구성)** 3. **필요한 기술 찾기 (목록 비고란에 첨부)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| 1. **API 계정**   [권문정]  [황성호]          [유승현]  [이슬]  **2. 초기 코드 작성 (데이터 수집, 함수 구성)** https://github.com/KwonMoonjeong/module\_project1/tree/master/code/2021.7.20   - 공공데이터 크롤러 : Get\_Request\_GoUrl(url) // 권문정 - 사전 준비 작업 및 분류 : GetGoVSearchResult(baseUrl, par, pageValue, perPageValue,jsonSearchResult) // 이슬 - 네이버 데이터 크롤러 : Get\_Request\_NaverUrl (url) // 유승현 - 주소 입력, 좌표 추출 : GetGeoLoactionData(addr) // 황성호 | **3. 필요한 기술 목록**  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19wpQa0JHNLsm7tpNIGmXrfQE6ntGUm5awL4StgY7WiQ/edit?usp=sharing |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| ~~API 계정 확인, 초기 코드 작성, 필요한 기술 찾기~~ | ~~7/20(화)~~ |
| 코드 작성(예방접종 센터 JSON 데이터 정제, 오픈API를 활용하여 지도 위치 표시) | 7/21(수), 7/22(목) |
| 최종 코드 작성 및 테스트 | 7/23(금) |